

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «19» августа 2022 года № 669

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Рощинское городское

поселение» Выборгского района Ленинградской

области от 02.11.2021г. № 743 «Об утверждении

муниципальной программы «Благоустройство

муниципального образования Рощинское

городское поселение» Выборгского района

Ленинградской области», с изменениями

от 31.01.2022г. №46, от 09.03.2022г. №135,

от 23.06.2022г. № 439

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, [статьей 179](consultantplus://offline/ref=977DF53A9624D5ADBF75CC48931DE292E28C8F0B58343B43F23889E024643DC35E3EF18646CACCF45973H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Национальным проектом «Жилье и городская среда» утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018г.№16), администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т**,

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Рощинское городское поселение» от 02.11.2021г. № 743 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (далее – Постановление), с изменениями от 31.01.2022г. №46, от 09.03.2022г. №135, от 23.06.2022г. № 439 изложив:

1.1. В приложении 1 Паспорт муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 2 «План мероприятий (объектов) и их реализации муниципальной «Благоустройство муниципального образования Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте МО «Рощинское городское поселение» (рощино.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Х.С. Чахкиев

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от «19» августа 2022г. № 669

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2022 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Участники Программы | Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Цель  Программы | Повышение уровня благоустройства, территории муниципального образования «Рощинское городское поселение», устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства;  Формирование комфортной городской среды на территории МО «Рощинское городское поселение»;  Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика |
| Задачи Программы | Содержание и обслуживание сетей наружного (уличного) освещения;  развитие системы озеленения;  приведение территории МО «Рощинское городское поселение» в соответствие с требованиями Правил благоустройства;  содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, детские и спортивные площадки малые архитектурные сооружения и т.д.), закрепление права собственности на бесхозяйные объекты благоустройств;  содержание и установление права собственности территорий кладбищ;  обеспечение эффективного использования средств бюджета МО «Рощинское городское поселение» в сфере благоустройства;  Сохранение и восстановление земельных ресурсов; предотвращение перевода высокопроизводительных земель в разряд непригодных.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Рощинское городское поселение»;  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.);  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования « Рощинское городское поселение» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации Программы | Повышение качества и эффективности освещения улиц МО «Рощинское городское поселение»;  содержание, развитие, привидение в нормативное состояние сетей наружного освещения территории МО «Рощинское городское поселение»;  повышение уровня благоустроенности МО «Рощинское городское поселение»;  повышение качества планирования и контроля за производством работ по благоустройству МО «Рощинское городское поселение»  ликвидация угрозы распространения борщевика на территории поселения;  предотвращение несчастных случаев (травматизма) среди населения.  Единое управление комплексным благоустройством на территории МО «Рощинское городское поселение;  определение перспективы улучшения благоустройства на территории МО «Рощинское городское поселение;  создание благоприятных условий для проживания, работы и отдыха жителей МО «Рощинское городское поселение»;  улучшение состояния территорий МО «Рощинское городское поселение»;  улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Рощинское городское поселение»;  совершенствование эстетического состояния территории МО «Рощинское городское поселение»;  создание зелёных зон для отдыха граждан;  предотвращение сокращения зелёных насаждений;  благоустройство дворовых территорий;  благоустройство общественных территорий. |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"  Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"  Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
| Финансовое обеспечение Программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования составляет **93 353,5** тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 16 027,1 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 77 326,4 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 45 411,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 15 987,2 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 29 424,0 тыс. руб.;  2023 год – 21 207,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 39,9 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 21167,1 тыс. руб.;  2024 год средства местного бюджета – 26 735,3 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели программы, - всего, в том числе по годам | Не предусмотрено |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от «19» августа 2022г. № 669

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| **Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов** | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | | | | | | | | |
| Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий по объекту: п. Цвелодубово ул. Центральная д.26, д.28, д.30; | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 11 174,7 |  | 10 057,0 | 1 117,7 |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий по объектам: п. Рощино: ул.Садовая д. 5-7, ул. Шалавина д. 48, | 2023 | 1 600,0 |  |  | 1 600,0 |  |
| 3 | Организация и содержание территорий поселений | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2024 | 1 600,0 |  |  | 1 600,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **14 374,7** |  | **10 057,0** | **4 317,7** |  |
| Организация и содержание территорий поселений | | | | | | | | |
|  | Разработка проектной документации (благоустройство дворовых территорий) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 182,8 |  |  | 182,8 |  |
| 2024 | 182,8 |  |  | 182,8 |  |
|  | Технический надзор (благоустройство дворовых территорий) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 239,0 |  |  | 239,0 |  |
| 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **1 004,6** |  |  | **1 004,6** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 239,0 |  | 0,0 | 239,0 |  |
| 2023 | 382,8 |  |  | 382,8 |  |
| 2024 | 382,8 |  |  | 382,8 |  |
| **ИТОГО по Мероприятию, направленному на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** | |  |  | **15 379,3** |  | **10 057,0** | **5 322,3** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 11 413,7 |  | 10 057,0 | 1 356,7 |  |
| 2023 | 1 982,8 | 0,0 | 0,0 | 1 982,8 |  |
| 2024 | 1 982,8 | 0,0 | 0,0 | 1 982,8 |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"** | | | | | | | | |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 211,6 |  | 190,4 | 21,2 |  |
| 2023 | 44,3 |  | 39,9 | 4,4 |  |
| 2024 | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **275,9** |  | **230,3** | **45,6** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 211,6 |  | 190,4 | 21,2 |  |
| 2023 | 44,3 |  | 39,9 | 4,4 |  |
| 2024 | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | | | | | | | | |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 120,0 |  | 0,0 | 120,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ИТОГО по мероприятию, направленному на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | |  |  | **120,0** |  | **0,0** | **120,0** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 120,0 |  | 0,0 | 120,0 |  |
|  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ИТОГО по проектной части** | |  |  | **15 775,2** |  | **10 287,3** | **5 487,9** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 11 745,3 |  | 10 247,4 | 1 497,9 |  |
|  | 2023 | 2 027,1 |  | 39,9 | 1 987,2 |  |
|  | 2024 | 2 002,8 |  | 0,0 | 2 002,8 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство"** | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство г.п. Рощино:  благоустройство парковки у детского сада по пер. Садовому; благоустройство территории у д. 4 по пер. Садовому; ремонт части сети уличного освещения по ул. Боровая | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 2 344,2 |  | 2 109,7 | 234,5 |  |
| Тенический надзор | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Софинансирование мероприятий | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Тенический надзор | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Софинансирование мероприятий | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Тенический надзор | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **2 344,2** |  | **2 109,7** | **234,5** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 2 344,2 |  | 2 109,7 | 234,5 |  |
| 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Реализация меропрятий областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | | | | | | | | |
| 1 | 1. п. Каннельярви ул. Железнодорожная - ремонт контейнерной площадки; 2. п. Пушное ул. Школьная (у дома 6а) - благоустройство территории; 3. п. Лебяжье ул. Приозерная - ремонт сети уличного освещения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 922,4 |  | 830,1 | 92,3 |  |
| 2 | Софинансирование мероприятий | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Софинансирование мероприятий | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **922,4** |  | **830,1** | **92,3** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 922,4 |  | 830,1 | 92,3 |  |
| 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | | | | | | | | |
| 1 | Установка светильников уличного освещения улично -дорожной сети п. Рощино ул. Верхнее Рощино,ул. Вокзальная | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  |
| Оборудование детской игровой и спортивной площадки, расположенной на территории рекреационной зоны парк "Дубки" на пересечении ул.Верхнее Рощино и ул. Вокзальная в п.Рощино | 2022 | 1 052,7 |  | 1 000,0 | 52,7 |  |
| Ремонт освещения улично-дорожной сети в п.Рощино по адресам: ул.Верхнее Рощино, ул.Полевая, пер.Восточный, пер.Полевой, ул.Еловая, ул.Тракторная | 2022 | 1 368,4 |  | 1 300,0 | 68,4 |  |
| 2 | Оборудование детской игровой и спортивной площадки | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **2 947,4** |  | **2 800,0** | **147,4** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 2 947,4 |  | 2 800,0 | 147,4 |  |
|  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Уличное освещение | | | | | | | | |
| 1 | Потребление электрической энергии уличного освещения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 4 601,0 |  |  | 4 601,0 |  |
| 2023 | 5 100,0 |  |  | 5 100,0 |  |
| 2024 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |
| 2 | Налог на имущество | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2024 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 6 818,5 |  |  | 6 818,5 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 4 866,5 |  |  | 4 866,5 |  |
| 4 | Техническое обслуживание уличного освещения МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
| 2023 | 1 212,0 |  |  | 1 212,0 |  |
| 2024 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 5 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 35,1 |  |  | 35,1 |  |
| 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 6 | Технологическое присоединение | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **32 723,1** |  |  | **32 723,1** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 14 184,6 |  |  | 14 184,6 |  |
|  | 2023 | 6 492,0 |  |  | 6 492,0 |  |
|  | 2024 | 12 046,5 |  |  | 12 046,5 |  |
| Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и уборка тротуаров в зимний период | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 1 336,8 |  |  | 1 336,8 |  |
| 2023 | 929,9 |  |  | 929,9 |  |
| 2024 | 929,9 |  |  | 929,9 |  |
| 2 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 2023 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 2024 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| **ЭК.** | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **3 541,6** |  |  | **3 541,6** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 1 451,8 |  |  | 1 451,8 |  |
| 2023 | 1 044,9 |  |  | 1 044,9 |  |
| 2024 | 1 044,9 |  |  | 1 044,9 |  |
| Озеленение | | | | | | | | |
| 1 | Выкашивание, восстановление и уход за газонами, высадка и уход за однолетними и многолетними растениями, приобретение посадочного материала, плодородного грунта, удобрений (прочие работы) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 2 037,5 |  |  | 2 037,5 |  |
| 2023 | 1 037,4 |  |  | 1 037,4 |  |
| 2024 | 1 037,4 |  |  | 1 037,4 |  |
| 2 | Вырубка и спил аварийных деревьев, кронирование деревьев, вырубка кустарника | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 116,8 |  |  | 116,8 |  |
| 2023 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 2024 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **5 029,1** |  |  | **5 029,1** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 2 154,3 |  |  | 2 154,3 |  |
|  | 2023 | 1 437,4 |  |  | 1 437,4 |  |
|  | 2024 | 1 437,4 |  |  | 1 437,4 |  |
| Организация и содержание мест захоронения | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и ремонт воинских захоронений,  в том числе:  оформление земельных участков под братскими захоронениями, расположенными на территории земель лесного фонда (изготовление схем земельных участков и разработку проектно-сметной документаци лесных участков),  в т.ч. - 100,0т.р. оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 323,9 |  |  | 323,9 |  |
| 2023 | 223,9 |  |  | 223,9 |  |
| 2024 | 223,9 |  |  | 223,9 |  |
| **ЭК.** | Выполнение кадастровых работ земельных участков гражданских кладбищ и воинских захоронений; | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ЭК.** | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потредителей, разработка паспорта отходов | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| **ЭК.** | Мероприятия по акарицидной обработке территорий гражданских кладбищ поселения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **1 871,7** |  |  | **1 871,7** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 623,9 |  |  | 623,9 |  |
|  | 2023 | 623,9 |  |  | 623,9 |  |
|  |  |  | 2024 | 623,9 |  |  | 623,9 |  |
| Организация и содержание территорий поселений | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление канав ливневых вод | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 14,7 |  |  | 14,7 |  |
| 2023 | 1 580,0 |  |  | 1 580,0 |  |
| 2024 | 1 809,8 |  |  | 1 809,8 |  |
| 2 | Уборка мест массового отдыха | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 1 116,4 |  |  | 1 116,4 |  |
| 2023 | 2 401,6 |  |  | 2 401,6 |  |
| 2024 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |
| 3 | Уплата налога на имущество | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 239,1 |  |  | 239,1 |  |
| 2023 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
| 2024 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
| 4 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5 | Содержание фонтана | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 6 | Изготовление и установка информационных табличек, стендов, баннеров | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 7 | Содержание и ремонт спортивных и игровых детских площадок | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 928,2 |  |  | 928,2 |  |
| 2023 | 228,2 |  |  | 228,2 |  |
| 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 8 | Приобретение, установка и выполнение работ по подготовке территории для устройства детских, спортивных и игровых площадок (в том числе установка информационной таблички о правилах эксплуатации площадки) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
| 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 9 | Приобретение малых архитектурных форм | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 10 | Монтажные и демонтажные работы по оформлению поселков к праздничным мероприятиям (в т.ч. приобретение новогодних украшений, ареда новогоднего обрудования) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 293,6 |  |  | 293,6 |  |
| 2023 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 2024 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 11 | Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятия по перемещению хранению и утилизации транспортных средств | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 13 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур - 103,2 т.р.;Прочие расходы на выполнение рабт (услуг):- замена каркаса деревянного ограждения на металлическое на объекте: п. Рощино ул. Советская парковая зона - 196,8 т.р.; | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | 2023 | 101,9 |  |  | 101,9 |  |
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ЭК.** | Уборка несанкционированных свалок на территории МО «Рощинское городское поселение», в том числе: - оказание услуг по транспортированию и размещению отходыдов 4-5 классов опасности (ветки деревьев, кустарников, порубочные остатки) - 250,0 т. р.; - оказание услуг по транспортированию строительных отходов - 335,0 т. р.; - изготовление паспорта строительных отходов - 15,2 т. р.; | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 4 690,3 |  |  | 4 690,3 |  |
| 2023 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
| 2024 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
| **ЭК.** | Ремонт контейнеров для сбора мусора (в том числе приобретение расходных материалов для ремонта и содержания) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 2023 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 2024 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| **ЭК.** | Разработка (актулизация) генеральной схемы санитарной очистки территории МО "Рощинское гродское поселение" | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ЭК.** | Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| **ЭК.** | Содержание (уборка) территорий контейнерных площадок | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 675,0 |  |  | 675,0 |  |
| 2023 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2024 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  | Строительство контейнерных площадок оборудование контейнерной площадки на объекте: п. Каннельярви ул.Железнодорожная д. № 1, 2, 3 | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
| Строительство контейнерных площадок | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Строительство контейнерных площадок | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **28 198,8** |  |  | **28 198,8** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 9 037,3 |  |  | 9 037,3 |  |
| 2023 | 9 581,7 |  |  | 9 581,7 |  |
| 2024 | 9 579,8 |  |  | 9 579,8 |  |
| **ИТОГО Комплекс процессных мероприятий** | |  |  | **77 578,3** | **0,0** | **5 739,8** | **71 838,5** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 33 665,9 | 0,0 | 5 739,8 | 27 926,1 |  |
| 2023 | 19 179,9 | 0,0 | 0,0 | 19 179,9 |  |
| 2024 | 24 732,5 | 0,0 | 0,0 | 24 732,5 |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | |  |  | **93 353,5** | **0,0** | **16 027,1** | **77 326,4** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 45 411,2 | 0,0 | 15 987,2 | 29 424,0 |  |
| 2023 | 21 207,0 | 0,0 | 39,9 | 21 167,1 |  |
| 2024 | 26 735,3 | 0,0 | 0,0 | 26 735,3 |  |