

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «11» июня 2021г. № 328

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Рощинское городское

поселение» Выборгского района Ленинградской

области от 14.10.2020г. № 480 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог местного значения

в муниципальном образовании «Рощинское

городское поселение» Выборгского района

Ленинградской области», с изменениями

от 15.02.2021г. №52

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, [статьей 179](consultantplus://offline/ref=977DF53A9624D5ADBF75CC48931DE292E28C8F0B58343B43F23889E024643DC35E3EF18646CACCF45973H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т**,

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Рощинское городское поселение» 14.10.2020г. № 480 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (далее – Постановление), с изменениями от 15.02.2021г. №52 изложив:

1.1. В приложении 1 Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 2 «План мероприятий (объектов) и их реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте МО «Рощинское городское поселение» (рощино.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Васильева

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

от «11» июня 2021г. № 328

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение»**

**Выборгского района Ленинградской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное  наименование | «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области;  Администрация МО «Рощинское городское поселение»;  Выборгского района Ленинградской области;  Участие организаций и физических лиц |
| Программно-целевые инструменты Программы | Основные мероприятия Программы |
| Цели  Программы | Улучшение социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения поселения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему МО «Рощинское городское поселение» на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему МО «Рощинское городское поселение» путем оптимизации взаимоотношений в сфере содержания дорог местного значения, а также рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях. |
| Задачи Программы | совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, освоения новых территорий, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития; |
| обеспечение связи населенных пунктов поселения, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни сельского населения; |
| совершенствование управления дорожным хозяйством муниципального образования |
| приведение транспортно-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (%);  доля протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные технические паспорта (%); |
| доля дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам, соответствующих нормативным требованиям (%) |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2021 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования **94 839,8** тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 47 203,1 тыс. руб., местный бюджет – 47 636,7тыс. руб.  в 2021 году– 22 332,4 тыс. руб. в том числе: областной бюджет – 7 734,0 тыс. руб., местный бюджет – 14598,4тыс. руб.  в 2022 году – 26 088,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 10 077,8 тыс. руб., местный бюджет – 16 080,6 тыс. руб.  в 2023 году местный бюджет – 45 919,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 29 461,3 тыс. руб., местный бюджет – 16 457,7тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь:  увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 37,1%;  увеличение доли протяженности автомобильных дорог, имеющих оформленные технические паспорта до 100%;  увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к многоквартирным домам, соответствующих нормативным требованиям до 52,0% |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

от «11» июня 2021г. № 328

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) И ИХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| **Содержание автомобильных дорог** | | | | | | | | |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети - механизированная и ручная уборка автомобильных дорог | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2021 | 13 733,2 |  |  | 13 733,2 |  |
| 2022 | 14 046,6 |  |  | 14 046,6 |  |
| 2023 | 10 456,1 |  |  | 10 456,1 |  |
| 2 | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях оценки, обследования (экспертизы), разработки схем организации дорожного движения автомобильных дорог, с составлением технических паспортов, кадастровые работы - изготовление технических планов дорог | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2021 | 204,6 |  |  | 204,6 |  |
| 2022 | 404,6 |  |  | 404,6 |  |
| 2023 | 404,6 |  |  | 404,6 |  |
| 3 | Налог на имущество | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2021 | 86,4 |  |  | 86,4 |  |
| 2022 | 98,5 |  |  | 98,5 |  |
| 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **39 534,6** |  |  | **39 534,6** |  |
| В то числе по годам | |  | 2021 | 14 024,2 |  |  | 14 024,2 |  |
|  | 2022 | 14 549,7 |  |  | 14 549,7 |  |
|  | 2023 | 10 960,7 |  |  | 10 960,7 |  |
| **Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2021 | 214,9 |  |  | 214,9 |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 1 487,5 |  |  | 1 487,5 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **1 702,4** |  |  | **1 702,4** |  |
|  | |  | 2021 | 214,9 |  |  | 214,9 |  |
|  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2023 | 1 487,5 |  |  | 1 487,5 |  |
| **Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2021 | 8 593,3 |  | 7 734,0 | 859,3 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 419,0 |  | 0,0 | 419,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 419,0 |  |  | 419,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **9 431,3** |  | **7 734,0** | **1 697,3** |  |
| В то числе по годам | |  | 2021 | 8 593,3 |  | 7 734,0 | 859,3 |  |
|  | 2022 | 419,0 |  | 0,0 | 419,0 |  |
|  | 2023 | 419,0 |  | 0,0 | 419,0 |  |
| **Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер** | | | | | | | | |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 11 119,7 |  | 10 007,8 | 1 111,9 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 32 734,8 |  | 29 461,3 | 3 273,5 |  |
| Технический надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог | 2023 | 317,0 |  |  | 317,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **44 171,5** |  | **39 469,1** | **4 702,4** |  |
| В то числе по годам | |  | 2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2022 | 11 119,7 |  | 10 007,8 | 1 111,9 |  |
|  | 2023 | 33 051,8 |  | 29 461,3 | 3 590,5 |  |
| Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018г. **№ 3-оз** "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |
| Технический надзор | 2021 | 0,0 |  |  |  |  |
| Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2022 | 0,0 |  |  |  |  |
| Технический надзор | 2022 | 0,0 |  |  |  |  |
| Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  |  |  |  |
| Технический надзор | 2023 | 0,0 |  |  |  |  |
| **Итого средств на исполненение мерприятий в рамках 3-оз** | |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| В то числе по годам | |  | 2021 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО по Программе:** | |  |  | **94 839,8** |  | **47 203,1** | **47 636,7** |  |
| В то числе по годам | |  | 2021 | 22 832,4 |  | 7 734,0 | 15 098,4 |  |
|  | 2022 | 26 088,4 |  | 10 007,8 | 16 080,6 |  |
|  | 2023 | 45 919,0 |  | 29 461,3 | 16 457,7 |  |