

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «16» ноября 2020 года № 547

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Рощинское городское

поселение» Выборгского района Ленинградской

области от 08.10.2019г. № 583 «Об утверждении

муниципальной программы «Обеспечение

устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании «Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области»,

с изменениями от 17.12.2019г. №762, от 14.01.2020г. №09,

от 20.03.2020г. №148, от 05.06.2020г. №232,

от 03.08.2020 №310, от 08.10.2020г. №468

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, [статьей 179](consultantplus://offline/ref=977DF53A9624D5ADBF75CC48931DE292E28C8F0B58343B43F23889E024643DC35E3EF18646CACCF45973H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т**,

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Рощинское городское поселение» 08.10.2019г. № 583 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (далее – Постановление) с изменениями от 17.12.2019г. №762, от 14.01.2020г. №09, от 20.03.2020г. №148, от 05.06.2020г. №232, от 03.08.2020 №310, от 08.10.2020г. №468 изложив:

1.1. Приложение 1 «Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 2 «План мероприятий (объектов) и их реализации муниципальной «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте МО «Рощинское городское поселение» (рощино.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.Г. Савинов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от «16» ноября 2020 г. №547

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области » (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области; |
| Программно-целевые инструменты Программы | Основные мероприятия подпрограмм Программы |
| Подпрограммы Программы | **Подпрограмма**  «Энергетика в МО «Рощинское городское поселение»;  **Подпрограмма**  «Водоснабжение и МО «Рощинское городское поселение»; **Подпрограмма**  «Газификация МО «Рощинское городское поселение» |
| Цели Программы | Дальнейшее развитие системы газоснабжения на территории МО «Рощинское городское поселение» и повышение уровня жизни населения поселения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;  Стратегической целью развития отрасли коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса на территории МО «Рощинское городское поселение». |
| Задачи Программы | Объекты газификации:  подготовка, разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации;  получение разрешения на строительство;  проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов;  выполнение проектных и строительно-монтажных работ, подготовка исполнительной документации на сети, сдача объекта в эксплуатацию;  оформление газопроводов в муниципальную собственность и дальнейшая передача их в эксплуатирующей организации;  обслуживание газораспределительной сети на территории.  Объекты коммунального хозяйства:  достижение единого уровня параметров качества коммунального обслуживания во всех населенных пунктах;  предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов коммунального хозяйства;  Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Характеристика показателей (индикаторов) Программы представлена в соответствующих разделах подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2020-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Общий объем финансирования составляет **85 572,1** тыс. руб., в том числе: из областного бюджета - 70 033,5тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 15 538,6 тыс. руб. из них:  2020 год – 31 105,7 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 21 813,0 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 9 292,2 тыс. руб.;  2021 год – 53 175,5 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 48 220,5 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 4 955,0 тыс. руб.;  2022 год – 1 291,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Реализация мероприятий программы будет способствовать:  1. Газификации индивидуальных жилых домов в МО «Рощинское городское поселение»;  2. Проектированию новых газораспределительных сетей на территории поселения;  3. Развитию инфраструктуры на территории МО «Рощинское городское поселение». |

**Подпрограмма**

**«Энергетика в МО «Рощинское городское поселение»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Энергетика в МО «Рощинское городское поселение» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, сектор по ЖКХ и благоустройству |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Повышение качества, надежности и эффективности снабжения населения коммунальной услугой отопления и горячего водоснабжения. |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение 100% доли объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону.  Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону от запланированного на текущий год |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы планируется освоить **83 881,6** тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 70 033,5 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 13 848,1 тыс. руб.:  2020 год - 30 120,7 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 21 813,0 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 8 307,7 тыс. руб.;  2021 год - 52 822,5 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 48 220,5 тыс. руб., из бюджета МО «Рощинское городское поселение» - 4 602,0 тыс. руб.;  2022 год -  938,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - сокращение сверхнормативных потерь в системах теплоснабжения;  - снижение затрат предприятий на эксплуатацию систем теплоснабжения;  - обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. |

**Подпрограмма**

**«Водоснабжение и водоотведение МО «Рощинское городское поселение»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Водоснабжение и МО «Рощинское городское поселение» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, сектор по ЖКХ и благоустройству |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | - сократить сверхнормативные потери в системах наружного водоснабжения;  - снизить затраты предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения;  - обеспечить качественное водоснабжение населения, очистку сточных вод в соответствии с современными требованиями санитарного и природоохранного законодательств;  - обеспечить надежную работу систем водоснабжения и водоотведения;  - уменьшения потерь тепловой энергии в окружающую среду, в том числе и с потерей теплоносителя |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение 100% доли объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону.  Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону от запланированного на текущий год (%) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы планируется освоить **300,0** тыс. руб.:  2020 год – 100,0 тыс. руб.;  2021 год – 100,0 тыс. руб.;  2022 год – 100,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - сокращение сверхнормативных потерь в системах наружного водоснабжения.  - снижение затрат предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения.  - обеспечение качественного водоснабжения населения, очистку сточных вод, в соответствии с современными требованиями санитарного и природоохранного законодательств. |

**Подпрограмма**

**«Газификация МО «Рощинское городское поселение»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Газификация МО «Рощинское городское поселение» (далее – подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, сектор по ЖКХ и благоустройству |
| Участники подпрограммы | Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
|  |
| Цели подпрограммы | Дальнейшее развитие системы газоснабжения на территории муниципального образования «Рощинское городское поселение» и повышение уровня жизни населения поселения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |
| Задачи подпрограммы | Подготовка, разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации;  Получение разрешения на строительство;  Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов,  Выполнение проектных и строительно-монтажных работ, подготовка исполнительной документации на сети, сдача объекта в эксплуатацию;  Оформление газопроводов в муниципальную собственность и дальнейшая передача их в эксплуатирующей организации.  Обслуживание газораспределительной сети на территории. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Доля объектов газификации, подготовленных к строительству |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2020-2023 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы планируется освоить – **1390,5** тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 год – 884,5 тыс. руб.;  2021 год – 253,0 тыс. руб.;  2022 год – 253,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:  1. Газификации индивидуальных жилых домов в МО «Рощинское городское поселение».  2. Проектированию новых газораспределительных сетей на территории поселения:  3. Развитию инфраструктуры на территории МО «Рощинское городское поселение». |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от «16» ноября 2020 г. №547

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"** | | | | | | | | | | | | |
|
| № п/п | Адрес | Вид работ  (мероприятий) | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель |
| начало реализации | конец реализации | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие источники |
|
| **ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГЕТИКА МО «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»** | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Рощино, п. Победа | Подключение двух блок-модульных котельных к инженерным сетям | 2020 | 2023 | 2020 | 4 007,3 |  |  | 4 007,3 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,000 |  |
| 2 | п. Рощино, ул. Тракторная  д № 8 | Замена участка тепловых сетей по подвалу д № 8 | 2020 | 2023 | 2020 | 1 503,8 |  | 1 353,456 | 150,340 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3 | п. Рощино ул. Высокая | Замена участка тепловых сетей от ТК-2 до д.№ 1 | 2020 | 2023 | 2020 | 621,6360 |  | 559,461 | 62,2 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 81,5 |  |  | 81,500 |  |
| 4 | п. Рощино ул. Садовая | Замена участка тепловых сетей от ТК-4 ТК-5 по ул. Садовая | 2020 | 2023 | 2020 | 1 948,0500 |  | 1 753,204 | 194,8 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5 | п. Цвелодубово | Замена участка тепловых сетей от ТК-6 до детского сада | 2020 | 2023 | 2020 | 1 107,6 |  | 996,796 | 110,8 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 6 | п. Первомайское-1 | Замена участка тепловых сетей | 2020 | 2023 | 2020 | 7 619,3 |  | 6 857,333 | 761,9 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 134,6 |  |  | 134,563 |  |
| 7 | п. Пушное ул. Школьная  д.№ 6а | Замена участка тепловых сетей от д. № 6а по ул. Школьная до ТК-9 | 2020 | 2023 | 2020 | 696,8 |  | 627,132 | 69,682 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 64,0 |  |  | 64,000 |  |
| 8 | п. Победа ул. Советская | Замена участка тепловых сетей от д.№ 33 до д.№ 35 по ул. Советская | 2020 | 2023 | 2020 | 586,492 |  | 527,852 | 58,6 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 9 | п. Пушное ул. Школьная  д.№ 4 | Замена участка тепловых сетей от д.№ 4 по ул. Школьная до ТК-7 | 2020 | 2023 | 2020 | 699,4 |  | 629,484 | 69,954 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 10 | п. Пушное ул. Школьная  д.№ 8а | Замена участка тепловых сетей от ТК-11 до д.№ 8а по ул. Школьная | 2020 | 2023 | 2020 | 696,7 |  | 627,032 | 69,682 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 11 | п. Победа ул. Садовая | Замена участка тепловых сетей от д.№ 23 по ул. Садовая до д.№ 2 | 2020 | 2023 | 2020 | 1 506,6 |  | 1 355,989 | 150,655 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 12 | п. Победа ул. Мира | Замена участка тепловых сетей от д.№ 3 по ул. Мира до  д.№ 5 | 2020 | 2023 | 2020 | 1 050,3 |  | 945,264 | 105,030 |  |
|  | Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 62,8 |  |  | 62,800 |  |
| 13 | п. Победа | Проектно-изыскательские работы по реконструкции системы теплоснабжения | 2020 | 2023 | 2020 | 6 000,0 |  | 5 580,000 | 420,0 |  |
| 14 | п. Рощино, п. Победа | Реконструкции системы теплоснабжения | 2020 | 2023 | 2021 | 51 850,0 |  | 48 220,5 | 3 629,5 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселени | Администрация МО "Рощинское городское поселени |
| п. Рощино, п. Победа, п. Цвелодубово | Объекты теплоснабжения (ремонт) | 2020 | 2023 | 2021 | 522,5 |  |  | 522,5 |  |
| 15 | п. Рощино, п. Победа, п. Цвелодубово | Объекты теплоснабжения (ремонт) | 2020 | 2023 | 2022 | 488,4 |  |  | 488,4 |  |
| 17 | п. Рощино ул. Привокзальная д. 18 здание угольной котельной | Ремонтные работы по замене отопительного котла "Минск" (включая: приобретение, демонтажные и монтажные работы) | 2020 | 2023 | 2020 | 1 399,0 |  |  | 1 399,0 |  |  |  |
| Технический надзор | 2020 | 2023 | 2020 | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  | **82 681,8** | **0,0** | **70 033,5** | **12 648,3** |  |  | |
| в том числе по годам | | |  |  | 2020 | 29 820,9 |  | 21 813,0 | 8 007,9 |  |  | |
|  |  | 2021 | 52 372,5 |  | 48 220,5 | 4 152,0 |  |
|  |  | 2022 | 488,4 |  | 0,0 | 488,4 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Содержание объектов коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (теплоснабжения) муниципального имущества в муниципальную собственность | 2020 | 2023 | 2020 | 170,0 |  |  | 170,0 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 220,0 |  |  | 220,0 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Налог на имущество | 2020 | 2023 | 2020 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Актулизация схемы теплоснабжения МО "Рощинское городское поселение" | 2020 | 2023 | 2020 | 99,8 |  |  | 99,8 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| **ИТОГО** | | |  |  |  | **1 199,8** | **0,0** | **0,0** | **1 199,8** |  | | |
| в том числе по годам | | |  |  | 2020 | 299,8 |  |  | 299,8 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |  |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | |  |  |  | **83 881,6** | **0,0** | **70 033,5** | **13 848,1** |  |  |  |
| в том числе по годам | | |  |  | 2020 | 30 120,7 |  | 21 813,0 | 8 307,7 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 52 822,5 |  | 48 220,5 | 4 602,0 |  |  |  |
|  |  | 2022 | 938,4 |  |  | 938,4 |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ МО "РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»** | | | | | | | | | | | | |
| в том числе по годам | | |  |  | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Содержание объектов коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Актулизация схем водоснабжения, водоотведения в части п. Рощино МО "Рощинское городское поселение" | 2020 | 2023 | 2020 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2020 | 2023 | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | п. Рощино, п. Цвелодубово, п. Пушное, п. Победа | Оформление объектов (водоснабжения и водоотведения) муниципального имущества в муниципальную собственность (кадастровая съемка, схемы расположения земельных участков) | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | |  |  |  | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** |  |  | |
| в том числе по годам | | |  |  | 2020 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2021 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА «ГАЗИФИКАЦИЯ МО «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Содержание объектов коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пос. Рощино: ул. Еловая дома 3,3а; ул. Привокзальная дома 1,2,3 | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети | 2020 | 2023 | 2020 | 76,0 |  |  | 76,0 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2 | пос. Цвелодубово  ул. Центральная - ул. Советская | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети | 2020 | 2023 | 2020 | 74,8 |  |  | 74,8 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 99,8 |  |  | 99,8 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 99,8 |  |  | 99,8 |  |
| 3 | п. Цвелодубово  ул.Советская, ул. Зеленая, ул. Дачная, пер. Грибной | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети | 2020 | 2023 | 2020 | 27,1 |  |  | 27,1 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 10,5 |  |  | 10,5 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 10,5 |  |  | 10,5 |  |
| 4 | п. Победа ул. Советская | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети | 2020 | 2023 | 2020 | 9,6 |  |  | 9,6 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 9,6 |  |  | 9,6 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 9,6 |  |  | 9,6 |  |
| 5 | п. Рощино  пер. Лиственный д.6а | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети | 2020 | 2023 | 2020 | 3,1 |  |  | 3,1 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 3,1 |  |  | 3,1 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 3,1 |  |  | 3,1 |  |
| 7 | п. Рощино | Налог на имущество | 2020 | 2023 | 2020 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 2020 | 2023 | 2021 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2020 | 2023 | 2022 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 8 | п. Рощино | Актулизация схемы газоснабжения | 2020 | 2023 | 2020 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  | **786,6** |  |  | **786,6** |  |  | |
| в том числе по годам | | |  |  | 2020 | 280,6 |  |  | 280,6 |  |  | |
|  |  | 2021 | 253,0 |  |  | 253,0 |  |
|  |  | 2022 | 253,0 |  |  | 253,0 |  |
| 2. Строительство газопровода | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п. Рощино,  район ул. Железнодорожная | Строительство распределительного газопровода (изготовление проектно-сметной документации) | 2020 | 2023 | 2020 | 603,9 |  |  | 603,9 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| Экспертиза проектно-сметной документации | 2020 | 2023 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | п. Рощино,  ул. Боровая | Врезка и подключение вновь построенного газопровода | 2020 | 2023 | 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Администрация МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО "Рощинское городское поселение" |
| 3 | п. Рощино,  район ул. Железнодорожная | Строительство распределительного газопровода | 2020 | 2023 | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | **603,9** |  | **0,0** | **603,9** |  | | |
| в том числе по годам | | |  |  | 2020 | 603,9 |  |  | 603,9 |  |  | |
| 2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | |  |  |  | **1 390,5** |  | **0,0** | **1 390,5** |  | | |
| в том числе по годам | | |  |  | 2020 | 884,5 |  |  | 884,5 |  |  | |
| 2021 | 253,0 |  |  | 253,0 |  |
| 2022 | 253,0 |  |  | 253,0 |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | |  |  |  | **85 572,1** |  | **70 033,5** | **15 538,6** |  | | |
| в том числе по годам | | |  |  | 2020 | 31 105,2 |  | 21 813,0 | 9 292,2 |  |  | |
| 2021 | 53 175,5 |  | 48 220,5 | 4 955,0 |  |
| 2022 | 1 291,4 |  | 0,0 | 1 291,4 |  |