

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «15» ноября 2022г. № 929

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

«Благоустройство муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, [статьей 179](consultantplus://offline/ref=977DF53A9624D5ADBF75CC48931DE292E28C8F0B58343B43F23889E024643DC35E3EF18646CACCF45973H) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Национальным проектом «Жилье и городская среда» утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018г. №16), администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т**,

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»:

1.1. Приложение 1 «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

1.2. Приложение 2 «План мероприятий и реализации программы «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

1.3. Приложение 3 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях программы «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

1.4. Приложение 4 «Сведения о порядке сбора и методике расчета показателя (индикатора) мероприятий программы «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области».

2. Установить, что настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном портале муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации М.Г. Свидинский

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от «15» ноября 2022г. № 929

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2023 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Участники Программы | Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Цель  Программы | Повышение уровня благоустройства, территории муниципального образования «Рощинское городское поселение», устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства;  Формирование комфортной городской среды на территории МО «Рощинское городское поселение»;  Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика;  Улучшение содержания мест захоронения, в т.ч. воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. |
| Задачи Программы | Содержание и обслуживание сетей наружного (уличного) освещения;  развитие системы озеленения;  приведение территории МО «Рощинское городское поселение» в соответствие с требованиями Правил благоустройства;  содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, детские и спортивные площадки малые архитектурные сооружения и т.д.), закрепление права собственности на бесхозяйные объекты благоустройств;  содержание и установление права собственности территорий кладбищ;  обеспечение эффективного использования средств бюджета МО «Рощинское городское поселение» в сфере благоустройства;  Сохранение и восстановление земельных ресурсов; предотвращение перевода высокопроизводительных земель в разряд непригодных.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Рощинское городское поселение»;  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.);  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования « Рощинское городское поселение» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации Программы | Повышение качества и эффективности освещения улиц МО «Рощинское городское поселение»;  содержание, развитие, привидение в нормативное состояние сетей наружного освещения территории МО «Рощинское городское поселение»;  повышение уровня благоустроенности МО «Рощинское городское поселение»;  повышение качества планирования и контроля за производством работ по благоустройству МО «Рощинское городское поселение»  ликвидация угрозы распространения борщевика на территории поселения;  предотвращение несчастных случаев (травматизма) среди населения.  Единое управление комплексным благоустройством на территории МО «Рощинское городское поселение;  определение перспективы улучшения благоустройства на территории МО «Рощинское городское поселение;  создание благоприятных условий для проживания, работы и отдыха жителей МО «Рощинское городское поселение»;  улучшение состояния территорий МО «Рощинское городское поселение»;  улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Рощинское городское поселение»;  совершенствование эстетического состояния территории МО «Рощинское городское поселение»;  создание зелёных зон для отдыха граждан;  предотвращение сокращения зелёных насаждений;  благоустройство дворовых территорий;  благоустройство общественных территорий;  содержания мест захоронения, в т.ч. воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области до 100%. |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"  Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"  Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
| Финансовое обеспечение Программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования составляет **72 427,5** тыс. руб., в том числе:  2023 год средства местного бюджета – 18 956,9 тыс. руб.;  2024 год средства местного бюджета – 26 735,3 тыс. руб.;  2025 год средства местного бюджета – 26 735,3 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели программы, - всего, в том числе по годам | Не предусмотрено |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Комплексное благоустройство МО «Рощинское городское поселение» (далее – поселение) требует изменения системных подходов. В связи с возрастающей ролью туристической направленности поселения требуется значительное увеличение благоустроительных работ на территории поселения. Резко возросшее количество аварийных деревьев в жилых зонах и зонах отдыха горожан, нестабильная работа сетей наружного освещения не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения.

В состав муниципального образования МО «Рощинское городское поселения» входят следующие населенные пункты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название поселка** | **Всего численность (человек) на 01.01.2022** |
| 1. | Волочаевка | 336 |
| 2. | Ганино | 520 |
| 3. | Ленстроитель | 27 |
| 4. | Каннельярви | 140 |
| 5. | Лебяжье | 167 |
| 6. | Нахимовское | 6 |
| 7. | Овсяное | 210 |
| 8. | Победа | 1920 |
| 9. | Пушное | 1447 |
| 10. | Цвелодубово | 1626 |
| 11. | Мухино | 44 |
| 12. | Рощино | 14493 |
| ИТОГО | | **20 936** |

В результате проведённого отделом по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству обследования территории поселения, выявлено отсутствие или недостаточность элементов озеленения и благоустройства. Руководствуясь полученной информацией, а также, учитывая многочисленные обращения жителей поселения на состояние благоустройства, определены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние в ближайшее время.

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов у населения, особенно в местах индивидуально-жилищной застройки.

Особое направление планируемых мероприятий представляет собой систему мер, направленную на поддержание и развитие инициативы жителей города по благоустройству территории рядом с местом жительства, таких как организация мероприятий по санитарной очистке города.

Целесообразно введение:

ежегодных конкурсов на лучший газон, клумбу, балкон, зону отдыха и т.п.;

осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства; награждение почетными грамотами и ценными подарками, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса;

информирование жителей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Решение перечисленных вопросов возможно с помощью данной программы - как туристического, промышленного и культурного центра Ленинградской области.

Создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления.

Программа разработана с целью улучшения поселенческой среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения муниципального образования, реализации современной политики в благоустройстве.

**2. Текущее состояние территории МО «Рощинское городское поселение» и основные проблемы в сфере благоустройства**

МО «Рощинское городское поселение» относится к группе динамично развивающихся поселений. Он становится все более привлекательным для инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития поселения.

Понятие «комфортной городской среды территории» включает в себя работы по:

- ремонту внутри дворовых проездов;

- обеспечению освещения дворовых территорий;

- установке скамеек, урн;

- обустройству автомобильных парковок;

- благоустройству общественных пространств (парков, набережных, пешеходных зон, площадей, скверов).

Проблем, связанных с благоустройством поселения немало, что послужило причиной разработки данной программы.

На территории муниципального образования расположено 374 многоквартирных дома, 70% процентов дворовых территорий нуждаются в срочном капитальном ремонте внутриквартальных территорий.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции в связи с окончанием срока службы оборудования детских игровых и спортивных площадок. Также, большинство дворовых и общественных территорий МО «Рощинское городское поселение» не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям (отсутствие урн, скамеек и т.д.).

Несмотря на предпринимаемые меры, на территории поселения регулярно образуются "стихийные" несанкционированные свалки. Они также являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории.

Таким образом, существует ряд проблем, сдерживающих развитие МО «Рощинское городское поселение» как благоустроенного поселения:

1. Ненадлежащее состояние внутридомовых проездов;

2. Изношены и перегружены инженерные сети (электроснабжения, ливневой канализации и др.);

3. Моральный и физический износ оборудования детских игровых и спортивных площадок;

4. В большинстве придомовых территорий отсутствуют автомобильные парковки;

Работы по благоустройству МО «Рощинское городское поселение» не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. По состоянию на 2022 год налажена должным образом работа специализированных предприятий, внедрена практика благоустройства территорий на основе контрактных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Для решения проблем по благоустройству МО «Рощинское городское поселение» необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Риски, оказывающие влияние на решение поставленных в Программе задач:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- недостаток денежных средств бюджета МО «Рощинское городское поселение» на реализацию мероприятий подпрограммы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Управление рисками подпрограммы будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации Программы, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы**

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации Программы является решение проблемы благоустройства территории МО «Рощинское городское поселение» и, как следствие, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета МО «Рощинское городское поселение».

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами:

* Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
* решение Совета депутатов МО «Рощинское городское поселение» от 24.10.2017 N 146 «Об утверждении Правилах внешнего благоустройства территории МО «Рощинское городское поселение»;
* постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- постановление администрации МО «Рощинское городское поселение» от 26.05.2017г № 224 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в проект «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Рощинское городское поселение» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

- Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018г. №16);

- постановление администрации МО «Рощинское городское поселение» от 26.05.2017г № 223 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в проект «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Рощинское городское поселение» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

* Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

**4. Цели и задачи, ожидаемые результаты реализации Программы**

Программа направлена на решение следующих целей и задач:

Цели:

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Рощинское городское поселение», устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства;

Формирование комфортной городской среды на территории МО «Рощинское городское поселение»;

Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика;

Улучшение содержания мест захоронения, в т.ч. воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Задачи:

1. Содержание и обслуживание сетей наружного (уличного) освещения;

развитие системы озеленения;

приведение территории МО «Рощинское городское поселение» в соответствие с требованиями Правил благоустройства;

содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, детские и спортивные площадки малые архитектурные сооружения и т.д.), закрепление права собственности на бесхозяйные объекты благоустройств;

содержание и установление права собственности территорий кладбищ;

обеспечение эффективного использования средств бюджета МО «Рощинское городское поселение» в сфере благоустройства;

2. Сохранение и восстановление земельных ресурсов; предотвращение перевода высокопроизводительных земель в разряд непригодных.

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Рощинское городское поселение»;

4. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.);

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования « Рощинское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Повышение качества и эффективности освещения улиц МО «Рощинское городское поселение»;

содержание, развитие, привидение в нормативное состояние сетей наружного освещения территории МО «Рощинское городское поселение»;

повышение уровня благоустроенности МО «Рощинское городское поселение»;

повышение качества планирования и контроля за производством работ по благоустройству МО «Рощинское городское поселение»

ликвидация угрозы распространения борщевика на территории поселения;

предотвращение несчастных случаев (травматизма) среди населения.

2. Единое управление комплексным благоустройством на территории МО «Рощинское городское поселение;

определение перспективы улучшения благоустройства на территории МО «Рощинское городское поселение;

создание благоприятных условий для проживания, работы и отдыха жителей МО «Рощинское городское поселение»;

улучшение состояния территорий МО «Рощинское городское поселение»;

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Рощинское городское поселение»;

совершенствование эстетического состояния территории МО «Рощинское городское поселение»;

создание зелёных зон для отдыха граждан;

предотвращение сокращения зелёных насаждений;

благоустройство дворовых территорий;

благоустройство общественных территорий.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства поселения, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Сроки реализации определены паспортом Программы, на основе:

- заключения муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком подпрограммы с исполнителями программных мероприятий в соответствии Федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации подпрограммы по результатам за год готовит отдел по ЖКХ и благоустройству.

**5. Управление рисками реализации Программы**

Риск не достижения ожидаемых результатов реализации Программы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Программы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие.

Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать:

* обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);
* проведение мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Программы;

- организация эффективного межведомственного взаимодействия.

**6. Общая характеристика реализации мероприятий Программы**

**Наружное (уличное) освещение** входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения МО «Рощинское городское поселение», которое влияет на условия проживания граждан.

При выполнении работ по содержанию сетей наружного освещения планируется использовать новые технологии с современными материалами и светильниками с энергоэффективными лампами, обладающими высокой световой отдачей, а также новые классы энергоэффективных светильников, не только с использованием натриевых ламп, но и светодиодов. Новые технологии позволят получить больший экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходима бесперебойная подача электроэнергии с платой за потребленные энергоресурсы.

Обслуживание объектов наружного освещения включает:

- обеспечение надлежащего освещения улиц, дорог, качество опор и светильников, осветительных установок (при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт);

- включение и отключение освещения осуществлять в соответствии с установленным порядком;

- соблюдение правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного освещения и оформления;

- своевременного выполнения производства работ по замене фонарей дорожного, уличного и иного наружного освещения.

Развитие территории МО «Рощинское городское поселение», сопровождаемое строительством транспортной и инженерной инфраструктуры, интенсивным землепользованием, приводит к деградации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территории МО «Рощинское городское поселение» и ставит вопрос о поддержании и развитии системы **озеленения** территории МО «Рощинское городское поселение».

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры МО «Рощинское городское поселение» и важнейшей частью его природного каркаса. Они входят в систему жизнеобеспечения как важнейшие средоформирующий и средозащитный факторы, обеспечивающие комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент ландшафта МО «Рощинское городское поселение».

С целью поддержания в надлежащем состоянии территорий, занятых зелеными насаждениями, необходимо проводить комплекс работ по ремонту зеленых насаждений (посев газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство клумб и т.д.) и осуществлять за ними уход (окашивание газонов, санитарная и декоративная обрезка деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений, сбор мусора и т.д.).

Одной из важнейших задач благоустройства МО «Рощинское городское поселение» является **содержание улиц, тротуаров** а также других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными правилами и нормами).

С наступлением устойчивых положительных температур проводятся мероприятия уборке территорий поселения:

- промывка и расчистка канав для стока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- прочистка люков, приемных колодцев и открытых дренажных канав ливневой сети;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;

- общая санитарная очистка закрепленной территории после окончания таяния снега.

**Организация и содержание территории поселения** это бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой застройки (контейнерные площадки, площадки для отдыха населения, детских забав и спортивных игр, проведения культурно-массовых мероприятий и другие); малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, навесы на остановках общественного транспорта, заборы, изгороди, беседки, декоративные скульптуры и композиции, оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов, фонтаны) и другое.

Одним из важных и необходимых условий поддержки принятия решений в сфере социально-экономического развития МО «Рощинское городское поселение» является обеспечение в области использования и охраны природных ресурсов и природных объектов, обеспечения экологической безопасности.

Объектами основных направлений по обеспечению экологической безопасности является ликвидация несанкционированных свалок с территории МО «Рощинское городское поселение».

Основными элементами благоустройства дворовой территории являются детские площадки. Яркое цветовое и конструктивное решение площадок побуждает детей к активной игре, создает позитивный эмоциональный настрой и развивает их воображение.

В целях создания высокохудожественной среды МО «Рощинское городское поселение» на период проведения государственных праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями производится праздничное оформление территории поселения.

Праздничное оформление включает:

- размещение национальных флагов, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

Концепция праздничного оформления населенных пунктов, схема размещения объектов и элементов праздничного оформления разрабатывается администрацией Поселения в рамках общего плана проведения торжественных мероприятий.

В концепции праздничного оформления выделяется обязательная часть, в которой оп­ределяются места размещения и требования к установке государственных, областных и муниципальных символов (герба, флагов), атрибутов, связанных с конкретным праздником.

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Владельцы (арендаторы) зданий и сооружений, обязаны по согласованию с администрацией Поселения, произвести праздничное оформление зданий и сооружений.

В сфере охраны жизнедеятельности населения, природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности на территории МО «Рощинское городское поселение» на ликвидацию угрозы распространения борщевика, предотвращение несчастных случаев (травматизма) среди населения, организуются мероприятия по **локализации и ликвидации очагов борщевика Сосновского.**

В Ленинградской области борщевик Сосновского начали культивировать как перспективное кормовое силосное растение с 1960г. на территории более 1 тыс.га. Борщевик устойчив к климатическим условиям, не имеет конкурентов, активно подавляет произрастание других видов растений.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества, ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже образуется сильный ожог 1 - 3 степени. Сильные ожоги бывают очень болезненными и долго не заживают. Растение является серьезной угрозой для здоровья населения в местах его произрастания.

В настоящее время борщевик вышел из-под контроля и интенсивно стал распространяться на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. По предварительным данным, в Ленинградской области засорено борщевиком около 100 тыс.га.

На территории МО «Рощинское городское поселение» 25га заражены борщевиком Сосновского, наиболее засоренная территория населенных пунктов- пос. Волочаевка (ур. Черниговка), пос. Цвелодубово (ур.Подгорье, ур. Чуфрино), пос. Победа.

Борщевик ежегодно способен захватывать от 10 до 15% новых территорий. Распространение борщевика снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Анализ текущей ситуации показывают, что если проблему оставить без внимания, то через 5 - 7 лет будут значительно засорены борщевиком земли в природных ландшафтах и земли сельхозназначения в поселении. Поэтому в настоящее время проблема борьбы с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Мероприятия подпрограммы направлены на уничтожение борщевика на землях населённых пунктов.

**Организация и содержание мест захоронений**

На территории МО «Рощинское городское поселение» находится 5 памятников Великой отечественной войны (воинские захоронения) и 6 гражданских кладбищ, 5 из них, в соответствии с Областным законом № 59-ОЗ от 27 марта 2007г. переданы в муниципальную собственность муниципального образования «Рощинское городское поселение» и расположены в поселках поселения: п. Рощино, п. Волочаевка, п. Цвелодубово, п. Лебяжье, п. Победа, ур. Харья 88 км (200 м автодороги Скандинавия).

Основная проблема заключается в установлении права собственности земельных участков, занимаемых гражданскими кладбищами.

Все объекты благоустройства требуют текущего содержания и проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности восстановления, полного износа).

**7. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы приведены в приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

**8. Методика оценки эффективности Программы**

2.6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных детальных планов-графиков реализации подпрограммы.

2.6.2. Оценка эффективности мероприятий по ликвидации очагов борщевика проводится на основе соотношения площади обработанных и очищенных от борщевика земельных участков к площади, засоренной борщевиком

S = Бч / Бз х 100%, где

S – соотношение площади обработанных и очищенных от борщевика земельных участков (%);

Бч – площадь участков, обработанная и очищенная от борщевика (га);

Бз – общая площадь земельных участков, засоренная борщевиком (га).

По каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация программа характеризуется:

высоким уровнем эффективности – 95%;

удовлетворительным уровнем эффективности – 80%;

неудовлетворительным уровнем эффективности ниже 75%.

**9. Информация о ресурсном обеспечении Программы**

Общий объем финансирования приведен в паспорте Программы (приложение 1).

**10. Минимальный перечень, дополнительный перечень,** **нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- другие виды работ.

Минимальный перечень работ, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, перечень работ по благоустройству общественных территорий, нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий утверждаются нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Рощинское городское поселение»» в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

**11. Адресный перечень дворовых и общественных территорий**

Адресный перечень дворовых территорий, общественная территория определяются по результатам общественных слушаний, на основании предложений граждан, одобренных в соответствии с утвержденным Порядком предоставления и оценки заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовой территории, общественной территории.

**12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включенной в муниципальную программу**

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Рощинское городское поселение» утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Рощинское городское поселение».

**13. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мер | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета МО «Рощинское городское поселение» (тыс. руб. в ценах года утверждения подпрограммы) | Объем дополнительных доходов бюджета МО «Рощинское городское поселение» за счет применения мер государственного регулирования  (тыс. руб. в ценах года утверждения) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Рощинское городское поселение» |
| 2. | Благоустройство общественной пешеходной зоны | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

**14. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель  и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Благоустройство дворовых территорий** | | | |
|  | Постановление администрации | Утверждение (актуализация) Правил внешнего благоустройства на территории МО «Рощинское городское поселение»  Порядок предоставления и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму на 2019-2025гг  Проведение электронного аукциона (конкурса) | Администрация МО «Рощинское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области |  |
| 2 | **Благоустройство общественных пространств** | | | |
|  | Постановление  администрации | Порядок предоставления и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в программу на 2019 -2025гг  Проведение электронного аукциона (конкурса) | Администрация МО «Рощинское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области |  |

**15. Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий МО «Рощинское городское поселение»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовых территорий  и общественных территорий | Виды работ | Примечание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 | | | | | | | | |
| к постановлению администрации | | | | | | | | |
| муниципального образования | | | | | | | | |
| "Рощинское городское поселение" | | | | | | | | |
| Выборгского района Ленинградской области | | | | | | | | |
| от «15» ноября 2022г. № 929 | | | | | | | | |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
| **Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов** | | | | | | | | |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** | | | | | | | | |
| Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий по объекту: п.Рощино ул. Железнодорожная д.50а, 52, 54, ул. Садовая д.5 | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 2 161,7 |  |  | 2 161,7 |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий | 2024 | 1 600,0 |  |  | 1 600,0 |  |
| 3 | Организация и содержание территорий поселений | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2025 | 1 600,0 |  |  | 1 600,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **5 361,7** |  | **0,0** | **5 361,7** |  |
| Организация и содержание территорий поселений | | | | | | | | |
|  | Разработка проектной документации (благоустройство дворовых территорий) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 182,8 |  |  | 182,8 |  |
| 2025 | 182,8 |  |  | 182,8 |  |
|  | Технический надзор (благоустройство дворовых территорий) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 713,0 |  |  | 713,0 |  |
| 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **1 478,6** |  |  | **1 478,6** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 713,0 |  |  | 713,0 |  |
| 2024 | 382,8 |  |  | 382,8 |  |
| 2025 | 382,8 |  |  | 382,8 |  |
| **ИТОГО по Мероприятию, направленному на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** | |  |  | **6 840,3** |  | **0,0** | **6 840,3** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 2 874,7 |  | 0,0 | 2 874,7 |  |
| 2024 | 1 982,8 | 0,0 | 0,0 | 1 982,8 |  |
| 2025 | 1 982,8 | 0,0 | 0,0 | 1 982,8 |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"** | | | | | | | | |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |
| 2025 | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **40,0** |  | **0,0** | **40,0** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |
| 2025 | 20,0 |  | 0,0 | 20,0 |  |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | | | | | | | | |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ИТОГО по мероприятию, направленному на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **ИТОГО по проектной части** | |  |  | **6 880,3** |  | **0,0** | **6 880,3** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 2 874,7 |  | 0,0 | 2 874,7 |  |
|  | 2024 | 2 002,8 |  | 0,0 | 2 002,8 |  |
|  | 2025 | 2 002,8 |  | 0,0 | 2 002,8 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство"** | | | | | | | | |
| Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | | | | | | | | |
| 1 | Софинансирование мероприятий | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Тенический надзор | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Софинансирование мероприятий | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Тенический надзор | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Софинансирование мероприятий | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Тенический надзор | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Реализация меропрятий областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | | | | | | | | |
| 1 | Софинансирование мероприятий | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Софинансирование мероприятий | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Софинансирование мероприятий | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | | | | | | | | |
| 1 | Оборудование детской игровой и спортивной площадки | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Оборудование детской игровой и спортивной площадки | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Оборудование детской игровой и спортивной площадки | 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Уличное освещение | | | | | | | | |
| 1 | Потребление электрической энергии уличного освещения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 4 066,1 |  |  | 4 066,1 |  |
| 2024 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |
| 2025 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  |
| 2 | Налог на имущество | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2024 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 2025 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 4 866,5 |  |  | 4 866,5 |  |
| 2025 | 4 866,5 |  |  | 4 866,5 |  |
| 4 | Техническое обслуживание уличного освещения МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 1 212,0 |  |  | 1 212,0 |  |
| 2024 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 2025 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |
| 5 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 6 | Технологическое присоединение | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **29 551,1** |  |  | **29 551,1** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 5 458,1 |  |  | 5 458,1 |  |
|  | 2024 | 12 046,5 |  |  | 12 046,5 |  |
|  | 2025 | 12 046,5 |  |  | 12 046,5 |  |
| Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и уборка тротуаров в зимний период | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 929,9 |  |  | 929,9 |  |
| 2024 | 929,9 |  |  | 929,9 |  |
| 2025 | 929,9 |  |  | 929,9 |  |
| 2 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 2024 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 2025 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| **ЭК.** | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **3 134,7** |  |  | **3 134,7** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 1 044,9 |  |  | 1 044,9 |  |
| 2024 | 1 044,9 |  |  | 1 044,9 |  |
| 2025 | 1 044,9 |  |  | 1 044,9 |  |
| Озеленение | | | | | | | | |
| 1 | Выкашивание, восстановление и уход за газонами, высадка и уход за однолетними и многолетними растениями, приобретение посадочного материала, плодородного грунта, удобрений (прочие работы) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 1 037,4 |  |  | 1 037,4 |  |
| 2024 | 1 037,4 |  |  | 1 037,4 |  |
| 2025 | 1 037,4 |  |  | 1 037,4 |  |
| 2 | Вырубка и спил аварийных деревьев, кронирование деревьев, вырубка кустарника | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 2024 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 2025 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **4 312,2** |  |  | **4 312,2** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 1 437,4 |  |  | 1 437,4 |  |
|  | 2024 | 1 437,4 |  |  | 1 437,4 |  |
|  | 2025 | 1 437,4 |  |  | 1 437,4 |  |
| Организация и содержание мест захоронения | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и ремонт воинских захоронений,  в том числе:  оформление земельных участков под братскими захоронениями, расположенными на территории земель лесного фонда (изготовление схем земельных участков и разработку проектно-сметной документации лесных участков) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 223,9 |  |  | 223,9 |  |
| 2024 | 223,9 |  |  | 223,9 |  |
| 2025 | 223,9 |  |  | 223,9 |  |
| **ЭК.** | Выполнение кадастровых работ земельных участков гражданских кладбищ и воинских захоронений | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ЭК.** | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей, разработка паспорта отходов | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| **ЭК.** | Мероприятия по акарицидной обработке территорий гражданских кладбищ поселения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **Итого** | |  |  | **1 871,7** |  |  | **1 871,7** |  |
| в том числе по годам | |  | 2022 | 623,9 |  |  | 623,9 |  |
|  | 2023 | 623,9 |  |  | 623,9 |  |
|  |  |  | 2024 | 623,9 |  |  | 623,9 |  |
| Организация и содержание территорий поселений | | | | | | | | |
| 1 | Восстановление канав ливневых вод | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 526,2 |  |  | 526,2 |  |
| 2024 | 1 809,8 |  |  | 1 809,8 |  |
| 2025 | 1 809,8 |  |  | 1 809,8 |  |
| 2 | Уборка мест массового отдыха | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 2 311,6 |  |  | 2 311,6 |  |
| 2024 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |
| 2025 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |
| 3 | Уплата налога на имущество | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
| 2024 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
| 2025 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |
| 4 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5 | Содержание фонтана | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 6 | Изготовление и установка информационных табличек, стендов, баннеров | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 7 | Содержание и ремонт спортивных и игровых детских площадок | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 228,2 |  |  | 228,2 |  |
| 2024 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
| 8 | Приобретение, установка и выполнение работ по подготовке территории для устройства детских, спортивных и игровых площадок (в том числе установка информационной таблички о правилах эксплуатации площадки) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 710,0 |  |  | 710,0 |  |
| 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 9 | Приобретение малых архитектурных форм | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 410,0 |  |  | 410,0 |  |
| 2024 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 10 | Монтажные и демонтажные работы по оформлению поселков к праздничным мероприятиям (в т.ч. приобретение новогодних украшений, аренда новогоднего оборудования) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 910,0 |  |  | 910,0 |  |
| 2024 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 2025 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 11 | Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятия по перемещению хранению и утилизации транспортных средств | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 13 | Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 101,9 |  |  | 101,9 |  |
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ЭК.** | Уборка несанкционированных свалок на территории МО «Рощинское городское поселение» | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 1 350,0 |  |  | 1 350,0 |  |
| 2024 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
| 2025 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
| **ЭК.** | Ремонт контейнеров для сбора мусора (в том числе приобретение расходных материалов для ремонта и содержания) | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 2024 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| 2025 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |
| **ЭК.** | Разработка (актуализация) генеральной схемы санитарной очистки территории МО "Рощинское городское поселение" | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| **ЭК.** | Мероприятия по акарицидной обработке территорий поселения | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| **ЭК.** | Содержание (уборка) территорий контейнерных площадок | Администрация МО «Рощинское городское поселение» | 2023 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2024 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| 2025 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
| **ИТОГО** | |  |  | **26 677,5** |  |  | **26 677,5** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 7 517,9 |  |  | 7 517,9 |  |
| 2024 | 9 579,8 |  |  | 9 579,8 |  |
| 2025 | 9 579,8 |  |  | 9 579,8 |  |
| **ИТОГО Комплекс процессных мероприятий** | |  |  | **65 547,2** | **0,0** | **0,0** | **65 547,2** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 16 082,2 | 0,0 | 0,0 | 16 082,2 |  |
| 2024 | 24 732,5 | 0,0 | 0,0 | 24 732,5 |  |
| 2025 | 24 732,5 | 0,0 | 0,0 | 24 732,5 |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | |  |  | **72 427,5** | **0,0** | **0,0** | **72 427,5** |  |
| в том числе по годам | |  | 2023 | 18 956,9 | 0,0 | 0,0 | 18 956,9 |  |
| 2024 | 26 735,3 | 0,0 | 0,0 | 26 735,3 |  |
| 2025 | 26 735,3 | 0,0 | 0,0 | 26 735,3 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от «15» ноября 2022г. № 929

**СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

**ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Уровень затрат использования средств бюджета МО «Рощинское городское поселение» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования

«Рощинское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от «15» ноября 2022г. №929

**СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  показателя (индикатора), мероприятие | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула)  показателя и методические пояснения | Формы отчетности |
| 1. | Уровень затрат использования средств бюджета МО «Рощинское городское поселение», в т. ч.: | % | Оценка эффективности проводится на основе:  Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле:  Уф = Фф / Фп x 100%, где:  Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы;  Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию основных мероприятий муниципальной подпрограммы;  Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. | финансовая |
| 1.1. | Уличное освещение | % |
| 1.2. | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | % |
| 1.3. | Озеленение | % |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронения | % |
| 1.5. | Организация и содержание территорий поселений | % |
| 1.6. | Строительство объектов благоустройства | % |
| 1.7. | Благоустройство территорий поселения | % |
| 1.8. | Соотношение площади обработанных и очищенных от борщевика земельных участков | % | Соотношения площади обработанных и очищенных от борщевика земельных участков к площади, засоренной борщевиком: S = Бч / Бз х 100%, где  S – соотношение площади обработанных и очищенных от борщевика земельных участков (%);  Бч – площадь участков, обработанная и очищенная от борщевика (га)  Бз – общая площадь земельных участков, засоренная борщевиком (га). |